Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Mediflow se encuentra en una etapa avanzada. La aplicación web principal ya incorpora perfiles, disponibilidad profesional, reserva y gestión de citas, pagos, historial, chat, notificaciones y funciones de red social. En el último periodo se reforzó la seguridad mediante validación del usuario autenticado en Server Actions, protección de rutas y control de acceso a recursos. La aplicación principal está casi terminada; resta conectar el inicio de sesión con correos reales y realizar pruebas finales. La aplicación de escritorio para administración y moderación aún no se desarrolla funcionalmente y cuenta, por ahora, solo con mockups. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos se mantienen, pero se ajustó su prioridad: primero se finalizará y asegurará la aplicación web principal, incluyendo autenticación real y pruebas de integración. Después se desarrollará la aplicación de escritorio destinada al rol administrador y a la moderación de la plataforma. |
| Metodología | Se modifico a metodología clásica considerando incrementar los casos y siendo desarrollando por módulos, validando cada flujo mediante pruebas funcionales. Los requerimientos detectados en la matriz de cambios se incorporaron antes de continuar con nuevas funciones, priorizando seguridad, consistencia de datos y estabilidad de la aplicación principal. |
| Evidencias de avance | Las evidencias incluyen la aplicación web operativa, código fuente, base de datos y políticas de acceso, Server Actions reforzadas, protección de rutas, módulos de citas, pagos, chat, notificaciones, red social, perfiles e historial; además de la matriz de cambios y los mockups de la aplicación administrativa. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo e integración de software; seguridad y calidad; gestión de proyecto. | Finalizar la app web, reforzar seguridad y rutas, estabilizar citas/pagos/notificaciones, conectar autenticación real y posteriormente desarrollar la app administrativa. | Next.js, React, TypeScript, Tailwind, Supabase, PostgreSQL, Realtime, Git/GitHub, matriz de cambios y mockups. | Etapa actual: cierre de app principal. App administrativa reprogramada para la fase siguiente. | Equipo Mediflow. | Los nuevos requerimientos de seguridad, control de acceso y consistencia de estados aumentaron el tiempo de la aplicación principal. | App principal: en curso, cercana a término. Autenticación real: no iniciada. App administrativa: con retraso; mockups completados. | Se priorizó finalizar y asegurar la app web antes de comenzar el desarrollo funcional de la aplicación de escritorio. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

El desarrollo se ha visto facilitado por la arquitectura modular de Mediflow, el uso de TypeScript, componentes reutilizables, Supabase y la matriz de cambios. La principal dificultad fue la aparición de nuevos requerimientos de seguridad, control de acceso y consistencia de datos. Para resolverlos se priorizó estabilizar y asegurar la aplicación principal antes de iniciar la aplicación administrativa.

Se ajustó el orden del plan de trabajo. El desarrollo de la aplicación de escritorio para administradores fue postergado y se mantuvieron únicamente sus mockups, debido al tiempo adicional requerido por la aplicación principal. También se incorporaron tareas de seguridad, protección de rutas y validación de Server Actions con mayor alcance que el previsto. La aplicación administrativa no fue eliminada; se reprogramó para comenzar después de la autenticación real y las pruebas finales de Mediflow.

La actividad pendiente más importante es el desarrollo funcional de la aplicación de escritorio para administración y moderación. Su inicio se retrasó por nuevos requerimientos y correcciones de la aplicación web principal. Primero se finalizará la autenticación con correos reales y las pruebas finales de seguridad e integración; luego se comenzará la aplicación de escritorio tomando como base los mockups existentes.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.