|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, se ha logrado avanzar de forma importante respecto de lo planificado. La aplicación principal de Mediflow se encuentra prácticamente terminada y durante esta etapa se reforzaron aspectos críticos como la seguridad, la protección de rutas y el control de acceso según rol. Algunas actividades se han desplazado respecto del cronograma original debido a nuevos requerimientos detectados durante el desarrollo, especialmente los identificados en la matriz de cambios. Esto ha provocado que la aplicación de escritorio para administración permanezca aún en etapa de mockups. Como facilitadores destacamos la arquitectura definida, el uso de Next.js y Supabase y la posibilidad de probar los módulos de forma incremental.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado priorizando primero la estabilidad y seguridad de la aplicación principal antes de continuar con funcionalidades secundarias. Se ajustó el orden de trabajo para incorporar los nuevos requerimientos sin comprometer la calidad del sistema, revisando y reforzando acciones, permisos y navegación protegida. Como siguiente paso se completará el inicio de sesión con correos reales y las pruebas finales de integración; una vez estabilizada esta versión, se retomará el desarrollo de la aplicación de escritorio para el rol administrador.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluó el trabajo de manera muy positiva. El proyecto ha avanzado considerablemente y Mediflow está alcanzando un resultado sólido y con una presentación bastante profesional, tanto en su interfaz como en la organización de sus funcionalidades. Destaco especialmente la evolución de la seguridad, la protección de rutas, el manejo de roles y el nivel de integración alcanzado entre módulos como citas, pagos, notificaciones, mensajería y la mini red social. Para seguir mejorando, queda finalizar la autenticación con correos reales, completar las pruebas integrales y posteriormente desarrollar la aplicación administrativa de escritorio.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Actualmente no quedan inquietudes relevantes respecto de cómo proceder. El proyecto tiene una ruta de trabajo clara y el avance general es satisfactorio. Las tareas pendientes están identificadas y acotadas, principalmente la conexión del inicio de sesión con correos reales, las validaciones finales de la aplicación principal y, posteriormente, el desarrollo de la aplicación de escritorio administrativa. Por el momento creo que la pregunta que me gustaría realizar a mi docente sería si esta aplicación sería factible en el mundo real

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no consideramos necesaria una redistribución importante de las actividades, ya que la organización actual ha permitido mantener un avance constante. Las próximas tareas pueden continuar asignándose según las responsabilidades ya definidas. Luego de esa etapa se podrá concentrar el trabajo en la aplicación de escritorio para administración, que actualmente cuenta con sus mockups.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo. Se ha mantenido una buena coordinación, comunicación y capacidad de adaptación frente a los cambios de requerimientos que surgieron durante el desarrollo. Como aspecto positivo destacamos la disposición para revisar y mejorar funcionalidades ya construidas. Como oportunidad de mejora, podemos anticipar mejor el impacto que los cambios pueden tener sobre las actividades posteriores.