|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimos a tiempo todas las actividades de las semanas completando la planificación, el análisis y la maquetación inicial de MediFlow en Next.js junto con la base de datos en Supabase. La buena organización y tener roles claros en el grupo nos ayudaron a avanzar sin retrasos. Lo que más nos dificultó fueron algunos errores de código durante la programación de la página y la redacción de ciertos documentos del proyecto, ya que no recordábamos bien cómo se realizaban, pero pudimos resolver ambos problemas en equipo a medida que avanzábamos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para solucionar los errores de código y las dudas con los documentos de la documentación, investigamos en grupo, revisamos guías y definimos normas claras de desarrollo entre las semanas 2 a 4. Además, para integrar la IA de Gemini en las semanas 8 a 10, usaremos instrucciones estrictas para que solo entregue información general, no dé diagnósticos ni cambie tratamientos, y responda en menos de 3 segundos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño personal como bueno. Destacó que fui muy responsable y que, penas se repartían las tareas, me ponía a trabajar de inmediato en mis deberes. Lo que podría mejorar es ser más proactivo al terminar mis partes, buscando en qué más puedo ayudar al grupo en lugar de quedarme esperando a que me asignen algo nuevo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal duda es cómo asegurar la protección de datos de salud cuando la aplicación esté conectada a internet. Al docente le preguntamos: ¿Qué herramientas nos recomienda para auditar la seguridad de nuestras APIs y cumplir con la ley chilena antes de la entrega final?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que no es necesaria una redistribución grande de tareas, ya que en este punto la gran mayoría ya fueron repartidas entre los integrantes según los roles asignados. Solamente quedan pendientes unas pocas actividades específicas por asignar que irán surgiendo a medida que avancemos en los detalles finales del backend y las pruebas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido excelente, con mucho compromiso y buena comunicación entre todos. Destacamos el respeto por los roles asignados y el cumplimiento de los plazos. Como punto a mejorar, debemos coordinarnos mejor al subir código a GitHub para evitar conflictos de versiones entre el frontend y la base de datos.